Projektplan – SIMIS

Datenbankanwendung „Möbelhaus-Verwaltung" · Modul Datenbankanwendungen (IFM-2)

Projektstart: 22.04.2026     Projektende: 24.07.2026     Team: 6 Mitglieder

| Marvin | Magd | Ralf | Abdu | Marc | Johann | Alle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Arbeitspaket I  –  Projektinitialisierung & Anforderungsanalyse

| Aufgabe | Beginn | Ende | Tage | KW 17 |  |  |  |  |  |  | KW 18 |  |  |  |  |  |  | KW 19 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Themen- und Aufgabenfindung | 22.04.2026 | 23.04.2026 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anforderungsanalyse Möbelhaus-Szenario | 23.04.2026 | 27.04.2026 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Git-Repository & Branch-Strategie aufsetzen | 22.04.2026 | 24.04.2026 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entwicklungsumgebung & Werkzeuge festlegen | 24.04.2026 | 28.04.2026 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektstruktur & .gitignore anlegen | 28.04.2026 | 29.04.2026 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ◆ Meilenstein M1: Projektsetup abgeschlossen | 29.04.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Arbeitspaket II  –  Datenbankentwurf

| Aufgabe | Beginn | Ende | Tage | KW 19 |  |  |  |  |  |  | KW 20 |  |  |  |  |  |  | KW 21 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Konzeptuelles Datenmodell (CDM) erstellen | 04.05.2026 | 07.05.2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entitäten & Beziehungen modellieren | 06.05.2026 | 11.05.2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normalisierung prüfen (1.–3. NF) | 08.05.2026 | 12.05.2026 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Physisches Datenmodell (PDM) ableiten | 11.05.2026 | 13.05.2026 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ◆ Meilenstein M2: Datenmodell verabschiedet | 13.05.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Arbeitspaket III  –  Datenbankimplementierung

| Aufgabe | Beginn | Ende | Tage | KW 21 |  |  |  |  |  |  | KW 22 |  |  |  |  |  |  | KW 23 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| DDL-Erstellungsskript (Erstell_Skript_SIMIS.sql) | 20.05.2026 | 22.05.2026 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stored Procedures entwickeln | 22.05.2026 | 26.05.2026 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Insert- / Testdaten-Skripte erstellen | 22.05.2026 | 27.05.2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Constraints & Integritätsbedingungen | 26.05.2026 | 28.05.2026 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ◆ Meilenstein M3: Datenbank lauffähig | 28.05.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Arbeitspaket IV  –  Backend-Entwicklung (Spring Boot)

| Aufgabe | Beginn | Ende | Tage | KW 22 |  |  |  |  |  |  | KW 23 |  |  |  |  |  |  | KW 24 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Spring-Boot-Projekt mit Gradle aufsetzen | 27.05.2026 | 28.05.2026 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Model-/Entity-Klassen implementieren | 28.05.2026 | 01.06.2026 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repository-Schicht (Datenzugriff) | 01.06.2026 | 04.06.2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Service-Schicht & Geschäftslogik | 03.06.2026 | 08.06.2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REST-Controller (CRUD-Endpunkte) | 05.06.2026 | 10.06.2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Globales Exception-Handling | 09.06.2026 | 11.06.2026 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ◆ Meilenstein M4: Backend-API funktionsfähig | 11.06.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Arbeitspaket V  –  Sicherheit & Authentifizierung

| Aufgabe | Beginn | Ende | Tage | KW 24 |  |  |  |  |  |  | KW 25 |  |  |  |  |  |  | KW 26 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Spring Security konfigurieren | 08.06.2026 | 11.06.2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JWT-Authentifizierung (JwtUtil, JwtAuthFilter) | 11.06.2026 | 15.06.2026 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Passwort-Hashing (PasswordConfig) | 12.06.2026 | 14.06.2026 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Login-Flow & Default-Login entfernen | 15.06.2026 | 17.06.2026 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ◆ Meilenstein M5: Authentifizierung implementiert | 17.06.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Arbeitspaket VI  –  Frontend & Geschäftsprozesse

| Aufgabe | Beginn | Ende | Tage | KW 25 |  |  |  |  |  |  | KW 26 |  |  |  |  |  |  | KW 27 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Web-Frontend (index.html) aufbauen | 17.06.2026 | 20.06.2026 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verkauf & Bestellung anlegen | 22.06.2026 | 26.06.2026 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahlungsabwicklung & Min-/Max-Preislogik | 23.06.2026 | 26.06.2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bestelldetails anzeigen & bearbeiten | 24.06.2026 | 28.06.2026 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bestellstornierung (nur unbezahlte Bestellungen) | 29.06.2026 | 01.07.2026 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bugfixing (Verkauf, Login, neue Bestellung) | 01.07.2026 | 03.07.2026 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ◆ Meilenstein M6: Anwendung lauffähig | 03.07.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Arbeitspaket VII  –  Test, Dokumentation & Abschluss

| Aufgabe | Beginn | Ende | Tage | KW 28 |  |  |  |  |  |  | KW 29 |  |  |  |  |  |  | KW 30 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S |
| Integrationstests & Bugfixing | 09.07.2026 | 15.07.2026 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Code-Review (Pull-Request-Reviews) | 13.07.2026 | 16.07.2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Software-Dokumentation (SW-Doku) | 14.07.2026 | 20.07.2026 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abschlusspräsentation vorbereiten | 17.07.2026 | 22.07.2026 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abgabe & Präsentation | 23.07.2026 | 24.07.2026 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ◆ Meilenstein M7: Projekt abgeschlossen & abgegeben | 24.07.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Meilensteine

| M1: Projektsetup abgeschlossen Anforderungen erfasst, Repository, Branch-Strategie und Entwicklungsumgebung stehen. Termin: 29.04.2026 | M2: Datenmodell verabschiedet CDM und PDM (SIMIS.cdm / SIMIS.pdm) normalisiert und im Team abgestimmt. Termin: 13.05.2026 | M3: Datenbank lauffähig Schema, Stored Procedures und Testdaten erfolgreich eingespielt und geprüft. Termin: 28.05.2026 |
| --- | --- | --- |
| M4: Backend-API funktionsfähig Models, Repositories, Services und REST-Controller liefern lauffähige CRUD-API. Termin: 11.06.2026 | M5: Authentifizierung implementiert Geschützte Endpunkte über JWT, sichere Passwortspeicherung und Login funktionsfähig. Termin: 17.06.2026 | M6: Anwendung lauffähig Durchgängiger Ablauf von Login über Bestellung/Verkauf bis Zahlung im Frontend nutzbar. Termin: 03.07.2026 |
| M7: Projekt abgeschlossen & abgegeben Getestetes System, vollständige Dokumentation und gehaltene Abschlusspräsentation. Termin: 24.07.2026 |  |  |